identity 设计文档 — LU YI（陆一）

本设计文档提交对应 UC1（Identity 身份认证模块），依据正式的 SWE5006 Project Proposal - Lumen.docx（项目提案书）以及 2026-09-06 的团队会议 决定：先出系统设计与 API 文档，附带工作量评估表，等 ZIYANG 把五个人的文档合并、 确认无冲突后再正式开工写代码。

负责人：LU YI（陆毅）。设计模式：Strategy + Template Method（策略模式 + 模板方法模式）。 范围说明：本轮只交文档，apps/server/src/modules/identity/ 里的代码本轮不做任何 改动；文档目前只在本地，尚未 commit、也未 push。

一份文档，三个部分：

- Part 1 — 系统设计（§1）：分析级模型、identity 模块在整体单体架构中的位置、 core 与业务线（slice）之间的边界问题、员工/管理员路由、待协调的开放问题，以及 工作量评估。

- Part 2 — 模块设计（§2）：设计问题本身、暴力实现 vs. Strategy + Template Method 方案对比、设计类图与时序图、文件级实现计划，以及数据库迁移。

- Part 3 — API 设计（§3）：identity 对外暴露的 HTTP 接口、请求/响应格式，以及 会话 Cookie 的约定。

Part 1 — 系统设计

1.1 依据来源，以及写作过程中发现的一处不一致

这条业务线（slice）由两份文档共同约束，但两者并不完全一致：

- 正式的 Project Proposal（项目提案书）（SWE5006 Project Proposal - Lumen.docx） —— 评分的依据。它确定了 UC1 的范围、后端模块划分、工作量（每人 10 人天，全组共 50 人天），以及要求的交付物形态：“先给出分析级的类图与时序图，再给出设计级的类图 与时序图”，外加一份设计模式说明（暴力实现 → 候选方案对比 → 最终选定重构）。

- 仓库自己的文档（ONBOARDING.md、SLICES.md、CODEOWNERS），由 ZIYANG 在 搭建脚手架时写的 —— 这是团队日常实际对照干活的依据。

两者之间发现两处差异，这里如实列出，不擅自替团队做决定：

- 缺失的 email 模块。 提案书的用例表（§6.1）把 UC1 的后端模块写成 “identity, email” 两个模块，但仓库目前只搭了 modules/identity 这一个， 整个代码树里没有任何 modules/email。要么邮件发送（找回密码、验证邮件）这部分 功能本来就该并入 modules/identity，要么需要新增一个独立的 modules/email 并指定负责人。已在 §1.6 中列为待协调事项；Part 3 里的找回密码相关接口就是照着 这个缺口设计的。

- Sprint 日期对不上。 提案书自己的排期（§8.1）第一个 sprint 是 9 月 1 日到 9 月 14 日，第四个 sprint 结束于 11 月 3 日；而 ONBOARDING.md 把同样四个 sprint 压缩成了 9-2→9-12、9-15→9-26、9-29→10-10、10-13→10-24，整个项目 10-24 结束，另加一个提案书里完全没提到的 10-26 答辩和 11-10 最终报告。下面的 sprint 对照表用的是 ONBOARDING.md 的日期，因为这是团队实际在用的日历，但这处 不一致需要和 ZIYANG 对齐。

1.2 UC1 的分析级视角

在还没写一行 TypeScript 之前，先用概念层面描述这个用例（边界类/控制类/实体类， Boundary / Control / Entity，暂时不出现任何设计模式的名字 —— 那些放在 Part 2）：

classDiagram
    class SignInPage {
        <<boundary>>
        +submitPassword(email, password)
        +startOAuth(provider)
    }
    class AccountSettingsPage {
        <<boundary>>
        +viewAccount()
        +updateAccount(fields)
        +changePassword(current, next)
    }
    class AuthenticationController {
        <<control>>
        +signIn(credentials) Principal
        +signUp(email, password, name) Principal
        +resolveSession(token) Principal
    }
    class Account {
        <<entity>>
        id
        email
        displayName
        role
    }
    class Credential {
        <<entity>>
        kind
        secret
    }
    class LoginSession {
        <<entity>>
        token
        expiresAt
    }

    SignInPage ..> AuthenticationController
    AccountSettingsPage ..> AuthenticationController
    AuthenticationController ..> Account
    AuthenticationController ..> Credential
    AuthenticationController ..> LoginSession
    Account "1" -- "*" Credential
    Account "1" -- "*" LoginSession

这里特意把它命名为 LoginSession，而不是直接叫 “Session” —— 原因见 §1.6 的命名 冲突说明。密码登录的时序图：

sequenceDiagram
    actor User
    participant Page as SignInPage
    participant Ctrl as AuthenticationController
    participant Cred as Credential
    participant Sess as LoginSession

    User->>Page: submit(email, password)
    Page->>Ctrl: signIn(email, password)
    Ctrl->>Cred: find(email, 'password')
    Cred-->>Ctrl: credential or none
    Ctrl->>Cred: matches(password)
    Cred-->>Ctrl: true or false
    Ctrl->>Sess: create(account)
    Sess-->>Ctrl: token
    Ctrl-->>Page: Principal
    Page-->>User: redirect (Home or Admin, by role)

GitHub/Google OAuth 登录只是把其中 Credential.matches(password) 这一步换成 “拿授权码去对应服务商那里换一个已验证的邮箱”，从 LoginSession.create 往后完全 一样 —— 这种”殊途同归”正是 Part 2 要用设计模式解决的问题。

1.3 在整个单体架构中的位置（实现层面）

Browser (SignIn page, Settings -> Account tab)
   |  HTTP (see Part 3)
   v
apps/server  --  identity module  --  AbstractAuthFlow.authenticate()
   |                                        |
   |                                        v
   |                                strategies(): AuthStrategy[]
   |                          (Password | Session | Github | Google)
   v
Postgres (accounts, credentials, auth_sessions)

尚待解决的依赖： apps/server 目前还没有接入任何 HTTP 框架（main.ts 现在只是一段”验证各模块能接起来”的启动代码，还不是一个真正的服务器）。Part 3 里的接口设计，是照着 core 未来会暴露出来的东西（Express/Fastify 等）来设计的， 但要等那部分落地才能真正接上线 —— 这是对 core 的跨业务线依赖，需要提给 ZIYANG， 不是 identity 这条线自己能解决的。

1.4 core 与业务线（slice）之间的边界问题

CODING_STANDARDS.md 写得很明确：core 永远不能 import 任何一条业务线的代码。 但 core/http/authGuard.ts 目前用的是一个信任请求头的桩实现 （principalFromHeader），而 ONBOARDING.md 里也说得很直白：“陆一的真登录上线 之前，大家先用桩账号开发；他一上线，全员切过去” —— 一旦 identity 有了真正的会话 校验逻辑，以后每个请求都得走这套真逻辑，而不是桩实现。

表面看，这似乎意味着 core 不得不 import identity。其实不必：

- core/http/authGuard.ts 增加一个很小的端口（port）：一个模块级的挂载点 registerSessionVerifier(verify: (token: string) => Promise<Principal | null>)， guard 逻辑改成调用这个挂载点（或者把它放在 principalFromHeader 前面做一条 fallback 链）。这是对 core 的一处小改动，需要走评审，因为 core 在第一个 sprint 结束后就冻结了（CODEOWNERS 把 core/ 划给了 ZIYANG）。

- identity/index.ts 导出一个 verifySessionCookie（其实就是包了一层的 SessionStrategy.verify）。

- apps/server/src/main.ts —— 也就是组合根（composition root），它本来就 直接 import 了每一条业务线（现在已经在 import modules/projects、 modules/session、modules/steering）—— 在启动时加一行： registerSessionVerifier(verifySessionCookie)。

这样 core 和 identity 互相都不 import 对方。main.ts 本身是被允许 import 一切的，它既不是 “core”，也不是某一条 “slice”。

1.5 员工 / 管理员路由

按 SLICES.md 里的评审意见：不存在一个单独隐藏的管理员登录入口。 员工账号 和普通用户走完全一样的登录页面、一样的登录流程。唯一的区别发生在登录之后：前端 从登录响应 / GET /api/auth/me 里读出 Principal.role，把 role === 'staff' 的账号重定向到 /admin。路由跳转是前端的事，不是 identity 模块该管的事 —— 每一个 AuthStrategy 和 AbstractAuthFlow 都完全不关心角色（role-agnostic）。

1.6 待团队协调的开放问题（未在此单方面下结论）

- 缺失的 email 模块（见 §1.1）。找回密码、OAuth 账号绑定提醒都需要发邮件。 这个模块搭起来之前，Part 3 里的 POST /api/auth/password/forgot 只是设计出来 了，还没法真正实现。（2026-09-07 更新：这条已解决——新版 ARCHITECTURE.md §2 的模块表里，identity 这一行的“内部模块”一栏明确写了“identity, email”，也就是说 email 就在 identity 目录内部，不需要另设负责人、也不需要单独的 modules/email。下面 Part 3 里那两个找回密码接口可以按这个结论继续设计。）

- Settings → Account 的归属边界有冲突。 SLICES.md 把 “05 Settings → Account” 划给了 UC1（identity），但 CODEOWNERS 把整个 apps/web/src/pages/settings/ 目录（目前只有一个 Settings.tsx 文件）都划给 了 HE RONG（billing 负责人）。这里给团队提一个方案供确认：把 Settings.tsx 拆成一个不属于任何人的薄壳组件，加上各自的 Tab 组件（AccountTab.tsx 归 identity，WalletTab.tsx/KeysTab.tsx 归 billing），同时更新 CODEOWNERS。

- 命名冲突：sessions 表 vs. 登录会话。 core/db/schema.sql 里已经有一张 sessions 表，但它指的是 agent 会话（UC3 的概念，挂在某个 project_id 下面，装的是 tasks——2026-09-07 的契约重写把这张表改了名，冲突本身还在）—— 跟 identity 这边的 登录会话 完全是两回事。identity 的数据库迁移（见 §2.5）专门用了一个不同的名字 auth_sessions，就是为了避免 这个命名冲突。

- Sprint 日历对不上（见 §1.1）——需要 ZIYANG 来定用哪一份日历。

1.7 工作量评估

提案书里（§8）把这个定得很死：五个人，每人 10 人天，全组共 50 人天，拆成 七类任务。落到 LU YI（UC1 Identity）身上，这 10 天是这样分配的：

| 类别（对应提案书任务编号） | 天数 | 在这条业务线里对应的工作 |
| --- | --- | --- |
| 公共工作：需求/backlog/sprint 计划 + 共用契约/数据库结构/流水线（任务 1–2，五人平摊） | 1.6 | 跟其他每个成员一样，不含 identity 特有内容 |
| UC1 的分析与设计（任务 3） | 2.0 | §1.2 以及 §2.2/§2.3 里的分析级/设计级类图与时序图 |
| 设计问题：Strategy + Template Method（任务 4） | 1.4 | §2.1 里的暴力实现 → 候选方案对比 → 最终重构 |
| 搭建 identity 这条垂直业务线（任务 5） | 3.4 | passwordStrategy.ts、sessionStrategy.ts、githubStrategy.ts、googleStrategy.ts、productionAuthFlow.ts、accountRepo.ts、登录页、Settings→Account 页 —— 本轮只交文档，代码还没开始写 |
| identity 这条线的流水线任务（任务 6） | 0.8 | CI 已经通用跑了 SCA/CodeQL；identity 特有的是 OAuth 密钥的安全处理，以及等 DAST 有目标可测之后（DOD.md 里 Sprint 2 起）补登录接口的覆盖 |
| 联调、加固、报告、答辩（任务 7，五人平摊） | 0.8 | 跟其他每个成员一样 |
| 合计 | 10.0 |  |

按 ONBOARDING.md 的 sprint 日历对照（日期本身的问题见 §1.1）：

| Sprint | 日期 | identity 这边的工作 | 天数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-2 – 9-12 | 共用契约那部分（0.8）+ 这份分析/设计文档（2.0）+ 开始动手写代码：密码/session 两种策略、数据库迁移、registerSessionVerifier 接线、把现有两个 it.todo 填上（占 3.4 天构建工作量里的 2.2 天） | 约 5.0 |
| 2 | 9-15 – 9-26 | 剩下的构建工作：登录页 UI、Settings→Account 页 UI（前提是 §1.6 第 2 项先解决）、账号更新相关接口（占 3.4 天构建工作量里的 1.2 天） | 约 1.2 |
| 3 | 9-29 – 10-10 | 设计问题的书面说明（1.4）+ GitHub/Google OAuth 的开发 | 约 1.4 |
| 4 | 10-13 – 10-24 | 流水线任务（0.8）+ 团队共同的联调/报告工作（0.8） | 约 1.6 |
| 合计 |  |  | 约 10.0* |

* 上面按 sprint 拆分只是示意 —— 提案书真正用来评分的是 10.0 天这个分类总数， 不是这个按周拆出来的具体形状。

Part 2 — 模块设计

除了数据库迁移（归 core 所有，需要 ZIYANG 评审 —— 见 §2.5）和 main.ts 里那一行 接线代码（组合根，见 §1.4）之外，下面的内容全部都在 apps/server/src/modules/identity/ 这一个目录里。

2.1 设计问题本身（原文引用自 Project Proposal §6.4）

四种方式可以完成身份认证：GitHub、Google、邮箱加密码、以及一个已有的会话。 每一种交换方式都不一样，但最终都必须落到同一种会话上；新增第五种方式时， 不能改动已有的会话代码。

（英文原文：Four ways to become authenticated: GitHub, Google, email with password, and an existing session. Each exchange differs, all of them must end in one session, and a fifth must not change the session code.）

暴力实现方案（已否决）

async function login(kind: string, payload: Record<string, string>): Promise<Principal | null> {
  if (kind === 'password') {
    const cred = await db.findCredential(payload.email, 'password');
    if (!cred || !scryptMatch(payload.password, cred.passwordHash)) return null;
    const account = await db.getAccount(cred.accountId);
    await db.createAuthSession(account.id); // <- duplicated in every branch
    return { accountId: account.id, role: account.role };
  } else if (kind === 'github') {
    const token = await exchangeGithubCode(payload.code);
    const email = await fetchGithubEmail(token);
    const account = await db.findOrCreateByExternalId('github', email);
    await db.createAuthSession(account.id); // <- duplicated again
    return { accountId: account.id, role: account.role };
  } else if (kind === 'google') {
    // ...same shape, copy-pasted a third time
  } else if (kind === 'session') {
    // ...a fourth time
  } else {
    return null;
  }
}

问题在于：（1）“签发一个会话”这一步被复制粘贴进了每一个分支 —— 哪个分支忘了写， 就是一个不容易被发现的真实 bug；（2）新增第五种登录方式，就得直接改这个函数， 牵一发动全身，风险波及所有已有分支；（3）没有比”整个登录函数”更小的测试单元 —— 想单独测 GitHub 那条路径，也得把整条 if/else 链一起拖进来测。

候选方案对比

- 只用 Strategy（策略模式） —— 把每种登录方式的校验逻辑各自拆成一个类， 运行时从列表里选出对应的一个。这样”校验”这一步的 if/else 是没有了，但每个 策略类自己还是得记得去调用”签发会话”这个公共步骤 —— 重复代码只是从四个分支 搬到了四个类里，问题本质没解决。

- 只用 Template Method（模板方法模式） —— 把整个算法的固定步骤定在基类里， 但如果不配合 Strategy，想让”校验”这一步按不同登录方式变化，就只能给每种登录 方式各写一个子类（PasswordAuthFlow、GithubAuthFlow……）。这样一来，一个 flow 实例就被锁死成只能处理一种登录方式，而实际上 /api/auth/login 这一个 接口需要根据请求体里的 kind 字段动态派发 —— 这种方案不适配。

- Strategy + Template Method（最终选定） —— AbstractAuthFlow.authenticate() 把”找策略 → 校验 → onAuthenticated“这三步算法固定死、只写一次；每个 AuthStrategy 只需要提供真正会变化的那一部分。onAuthenticated 只有一处 代码，对所有登录方式统一生效 —— 不可能出现”某个分支忘了签发会话”的情况。 新增第五种登录方式，只需要新写一个 AuthStrategy 类并注册到 strategies() 里；authenticate() 这个函数本身完全不用动。

重构前后的结构与行为对比

| 对比维度 | 重构前（暴力实现） | 重构后（Strategy + Template Method） |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 一个函数，每加一种登录方式复杂度就涨一截 | 固定的 authenticate() + N 个可互相替换的 AuthStrategy 类 |
| 新增第五种登录方式 | 得改公共函数，牵连所有已有分支 | 新增一个类、注册一下 —— authenticate() 一行不用改 |
| 可测试性 | 最小可测单元就是整个函数 | 每个 verify() 都能单独测（identity.test.ts 里现在那个测试专用的 PasswordStrategy 就已经是这样） |
| “必须签发一次会话”这条公共约束 | 复制粘贴维护，容易悄悄失守 | 只在 onAuthenticated 里强制执行一次，结构上不可能被漏掉 |

2.2 设计类图

classDiagram
    class AuthStrategy {
        <<interface>>
        +kind
        +verify(payload) Principal
    }
    class AbstractAuthFlow {
        <<abstract>>
        #strategies() AuthStrategy[]
        +authenticate(creds) Principal
        #onAuthenticated(principal) Principal
    }
    class PasswordStrategy
    class SessionStrategy
    class GithubStrategy
    class GoogleStrategy
    class ProductionAuthFlow
    class AccountRepo {
        +findCredential(email, kind)
        +findOrCreateByExternalId(provider, id, email)
        +createAuthSession(accountId) token
        +findAuthSession(token) Principal
        +getAccount(accountId)
        +updateAccount(accountId, fields)
    }

    AuthStrategy <|.. PasswordStrategy
    AuthStrategy <|.. SessionStrategy
    AuthStrategy <|.. GithubStrategy
    AuthStrategy <|.. GoogleStrategy
    AbstractAuthFlow <|-- ProductionAuthFlow
    AbstractAuthFlow o-- AuthStrategy : strategies()
    ProductionAuthFlow ..> AccountRepo
    PasswordStrategy ..> AccountRepo
    SessionStrategy ..> AccountRepo
    GithubStrategy ..> AccountRepo
    GoogleStrategy ..> AccountRepo

2.3 设计时序图（以密码登录为例，具体到方法调用）

sequenceDiagram
    participant Page as SignInPage (web)
    participant Flow as ProductionAuthFlow
    participant Pwd as PasswordStrategy
    participant Repo as AccountRepo
    participant DB as Postgres

    Page->>Flow: authenticate({kind:'password', payload})
    Flow->>Flow: strategies().find(s => s.kind === 'password')
    Flow->>Pwd: verify(payload)
    Pwd->>Repo: findCredential(payload.email, 'password')
    Repo->>DB: select from credentials
    DB-->>Repo: credential row
    Repo-->>Pwd: credential
    Pwd->>Pwd: scrypt-compare(payload.password, credential.hash)
    Pwd-->>Flow: Principal | null
    Flow->>Flow: onAuthenticated(principal)
    Flow->>Repo: createAuthSession(principal.accountId)
    Repo->>DB: insert into auth_sessions
    DB-->>Repo: token
    Repo-->>Flow: token
    Flow-->>Page: Principal + Set-Cookie(lumen_session)

GitHub/Google OAuth，以及由 authGuard 发起的会话校验，走的都是完全相同的 authenticate()/onAuthenticated() 流程，只是把 PasswordStrategy 换成了 GithubStrategy/GoogleStrategy/SessionStrategy —— 这正是这个设计模式的意义 所在，所以这里不再重复画另外两张时序图。

2.4 文件清单

| 文件 | 状态 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| authStrategy.ts | 已存在，不改动 | AuthStrategy、Credentials、AbstractAuthFlow |
| passwordStrategy.ts | 新增 | PasswordStrategy implements AuthStrategy。使用 Node 内置的 crypto.scrypt 做哈希（不引入新依赖）—— 邮箱统一格式后再查找，用防时序攻击的方式比较密码。 |
| sessionStrategy.ts | 新增 | SessionStrategy implements AuthStrategy。用一个不透明的 token 去 auth_sessions 表里查，过期就拒绝。既作为 AuthStrategy 的一种（kind: 'session'）使用，也被 verifySessionCookie 直接调用（也就是 §1.4 里说的那个 authGuard 挂载点）。 |
| githubStrategy.ts | 新增，Sprint 3 | GithubStrategy implements AuthStrategy。用 OAuth 的 code 换 access token，再拿这个 token 去获取已验证的主邮箱，然后调用 accountRepo.findOrCreateByExternalId。 |
| googleStrategy.ts | 新增，Sprint 3 | 跟 githubStrategy.ts 结构一样，换成 Google 的 OAuth/OpenID 接口。 |
| productionAuthFlow.ts | 新增 | AbstractAuthFlow 的具体实现类。strategies() 返回全部四种（密码和 session 两种一直都在；github/google 等 Sprint 3 落地后再注册进去 —— 不管哪种情况，Template Method 本身都不用改）。onAuthenticated 负责往 auth_sessions 写一行记录。 |
| accountRepo.ts | 新增 | 这条业务线里唯一一个直接碰 accounts、credentials、auth_sessions 这三张表的文件。 |
| identity.test.ts | 已存在，需扩充 | 把现有的两个 it.todo（见 §2.6）填上，再给 passwordStrategy、accountRepo 补测试。 |
| index.ts | 已存在，需扩充 | 对外的 barrel 文件里加上 verifySessionCookie、ProductionAuthFlow，以及 apps/web/src/pages/signin 在 HTTP 层需要用到的其他导出。 |

边界规则得到遵守：modules/identity 目录之外的任何代码，都只能通过 index.ts 引用这里的东西（CODING_STANDARDS.md 的要求）。

2.5 数据库迁移（会改动归 core 所有的 apps/server/src/core/db/schema.sql）

-- identity slice — LU YI. Adds credential storage and login sessions.
-- Named auth_sessions, not sessions: the existing `sessions` table is an
-- agent/project session (UC3), a different concept from a login session.

create table if not exists credentials (
  id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
  account_id        uuid not null references accounts(id),
  kind              text not null check (kind in ('password', 'github', 'google')),
  password_hash     text,
  external_provider text,
  external_id       text,
  created_at        timestamptz not null default now(),
  unique (kind, external_provider, external_id)
);

create table if not exists auth_sessions (
  id         uuid primary key default gen_random_uuid(),
  account_id uuid not null references accounts(id),
  token_hash text not null unique,
  created_at timestamptz not null default now(),
  expires_at timestamptz not null
);

这处改动碰的是一个归 core 所有的文件，所以尽管这两张表存的是 identity 自己的数据， 按 CODEOWNERS 的规则还是需要走 ZIYANG 的评审。

2.6 与现有 it.todo 的对应关系

2026-09-07 更新：本节整体已经过时，先别照着填空。今天的契约重写把这一节依赖的整套脚手架删掉了——authStrategy.ts、带着下面这两条 it.todo 的 identity.test.ts，还有非空的 index.ts，都不在了；README.md 现在写的是“这个目录是空的，你自己设计”。下面这两条 it.todo（GithubStrategy、SessionStrategy）本身也已经不存在，“把 todo 填上”这个思路不再适用。新的做法：直接对着 §2.2 的设计类图，从零写类和它们的单元测试。这一节的原文保留在下面，是为了留个记录，说明设计是怎么一步步走过来的，不代表现在该怎么做——具体怎么重写这一节，还没定，需要另外过一遍。

identity.test.ts 里现在已经有：

it.todo('GithubStrategy exchanges an OAuth code for a verified email');
it.todo('SessionStrategy resolves an existing cookie to its principal');

- SessionStrategy 这一条 todo → 由上面的 sessionStrategy.ts 实现，底层靠 accountRepo.findAuthSession。这是 Sprint 1 的范围（ONBOARDING.md 原话：“陆一： identity 先把密码登录和 session 两条路打通”）。

- GithubStrategy 这一条 todo → 由 githubStrategy.ts 实现。ONBOARDING.md 明确把这部分推迟到了 Sprint 3（“OAuth 留着 todo”）；在那之前保持 it.todo 状态 不变。

PasswordStrategy 目前没有对应的 it.todo（现有测试里用的是一个只存在于测试文件 本地的 PasswordStrategy）；Sprint 1 要做的工作，就是把这个测试用的替身换成真正的 passwordStrategy.ts，并给它补一份正式的测试。

Part 3 — API 设计

采用 JSON over HTTP。具体用哪个服务端框架现在还没定（见 §1.3）—— 这里给出的是 identity 这边的前端页面在对照着设计的接口契约；真正接线要等 core 那边把框架定下来。

3.1 Cookie

lumen_session —— httpOnly、Secure、SameSite=Lax，是一个不透明的 token （对应 auth_sessions.token_hash）。登录/注册成功时下发，登出时清除。

3.2 统一错误格式（提案 —— 需要 PM 签字确认，packages/contracts 已冻结）

// Proposed addition to packages/contracts, not assumed as already agreed.
interface ApiError {
  readonly error: string;   // machine-readable, e.g. "invalid_credentials"
  readonly message: string; // human-readable
}

下面任何一个可能失败的接口，出错时都返回这个格式，配上对应的 4xx/5xx 状态码。

2026-09-07 更新：查到了实际会用的错误格式，跟上面这份提案对不上。已经确定要用（但还没合并进 main）的核心实现在core/http-fastify 分支（PR #5）：httpError.ts 里是一个 HttpError 类，配 badRequest()/unauthorized()/forbidden()/notFound() 四个工厂函数（对应 400/401/403/404），返回体固定是 { error: string }——error这个字段装的就是人读的那句话，没有单独的机器可读错误码字段。上面这份提案里 error 当代码、message 当人话的两字段设计，和实际实现对不上：要么把这一节改成贴着已有的一个字段走，要么正式向 ZIYANG 提这个改动（httpError.ts 属于 core，冻结区，改动要走评审）。这条还没定，先记在这，别直接删掉上面的提案。

3.3 接口列表

POST /api/auth/signup

用邮箱+密码创建一个账号。

// request
{ email: string; password: string; displayName: string }
// 201
{ principal: Principal }              // + Set-Cookie: lumen_session
// 409 { error: 'email_taken', message: string }

POST /api/auth/login

// request — one of:
{ kind: 'password'; email: string; password: string }
{ kind: 'session' }                   // reads existing lumen_session cookie
// 200
{ principal: Principal }              // + Set-Cookie: lumen_session (refreshed)
// 401 { error: 'invalid_credentials', message: string }

底层调用 ProductionAuthFlow.authenticate({ kind, payload })；这个接口不接受 kind: 'github' / 'google' —— OAuth 走下面单独的 start/callback 这一对接口， 因为它需要走跳转（redirect），不是一次简单的 JSON 请求/响应。

GET /api/auth/oauth/github/start

302 跳转到 GitHub 的 OAuth 授权页面（GITHUB_OAUTH_CLIENT_ID 取自 .env， 只申请已验证邮箱这一个 scope）。

GET /api/auth/oauth/github/callback?code=...

// 302 redirect to app (home or /admin) on success, + Set-Cookie: lumen_session
// 401 redirect to /signin?error=oauth_failed on failure

底层调用 authenticate({ kind: 'github', payload: { code } })。

GET /api/auth/oauth/google/start / GET /api/auth/oauth/google/callback?code=...

跟 GitHub 那一对接口结构一样，换成 GOOGLE_OAUTH_CLIENT_ID/GOOGLE_OAUTH_CLIENT_SECRET。

POST /api/auth/logout

// 204, clears lumen_session cookie and its auth_sessions row

GET /api/auth/me

通过 SessionStrategy 校验当前 cookie —— 前端页面加载时就是靠这个接口判断 “我是不是已经登录了”，也是 §1.5 里”按角色跳转 /admin”这条逻辑读取数据的地方。

// 200 { principal: Principal } | 401 { error: 'not_authenticated', message: string }

GET /api/account

// 200 { accountId: string; email: string; displayName: string; role: 'user' | 'staff' }
// 401 (no session)

PATCH /api/account

// request (all optional)
{ displayName?: string; email?: string }
// 200 { accountId, email, displayName, role }
// 409 { error: 'email_taken', message: string }  // if email changed to one in use

POST /api/account/password

// request
{ currentPassword: string; newPassword: string }
// 204
// 401 { error: 'invalid_credentials', message: string }  // wrong currentPassword

POST /api/auth/password/forgot 与 POST /api/auth/password/reset

// forgot: { email: string } -> 204 always (don't leak whether the email exists)
// reset:  { token: string; newPassword: string } -> 204 | 400 { error: 'invalid_or_expired_token' }

目前卡在一个缺失的模块上。 Project Proposal 自己的用例表（§6.1）把 UC1 的 后端模块写成 “identity, email”，但仓库里目前还没有任何 modules/email （见 §1.1/§1.6）。这两个接口就是照着这个模块未来会存在的样子设计的 —— 具体实现 要等它被搭出来、并且有人认领之后才能开始。

3.4 参考：Principal 类型

已经定义在（归 core 所有的）core/http/authGuard.ts 里：

interface Principal {
  readonly accountId: string;
  readonly role: 'user' | 'staff';
}